Abfüllung in kleinformatige Partyflaschen –
Risiko- und Chancenbetrachtung Teil 1
	Risiko
	EWS
	TA
	R1
	Maßnahme
	EWS
	TA
	R2

	Hohe Investitionskosten
	3
	3
	9
	Amortisationsberechnung durchführen, Verhandlung mit Kreditinstituten, Fördermöglichkeiten ausschöpfen
	3
	2
	6

	Eventuell folgt kein weiterer Auftrag
	2
	2
	4
	Verstärkung der Marketingaktivitäten
	2
	1
	2

	Hoher Aufwand, HACCP-Gefahrenanalyse
	2
	2
	4
	Schulung der Mitarbeiter, Antizipation der Gefahren und aktive Prozessgestaltung
	2
	1
	2

	Erweiterung des QS‑Konzepts
	2
	2
	4
	Antizipation der Gefahren und ggf. Beschaffung von Prüftechnik, Antizipation von Qualitätssicherungsmethoden
	2
	1
	2

	Erweiterung der Zertifizierung
	3
	1
	3
	Kontaktaufnahme zur Zertifizierungsgesellschaft
	3
	1
	3


Legende
EWS = Eintrittswahrscheinlichkeit
sehr wahrscheinlich = 3
wahrscheinlich = 2
nicht zu erwarten = 1
TA = Tragweite der Auswirkung
sehr hoch bis hoch = 3
mittel = 2
eher gering = 1
R 1/2 = Risiko vor und nach Maßnahmenergreifung
7–9 = hoch
4–6 = mittel
1–3 = gering
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