Abfüllung in kleinformatige Partyflaschen –
Risiko- und Chancenbetrachtung Teil 1

| Risiko | EWS | TA | R1 | Maßnahme | EWS | TA | R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hohe Investitionskosten | 3 | 3 | 9 | Amortisationsberechnung durchführen, Verhandlung mit Kreditinstituten, Fördermöglichkeiten ausschöpfen | 3 | 2 | 6 |
| Eventuell folgt kein weiterer Auftrag | 2 | 2 | 4 | Verstärkung der Marketingaktivitäten | 2 | 1 | 2 |
| Hoher Aufwand, HACCP-Gefahrenanalyse | 2 | 2 | 4 | Schulung der Mitarbeiter, Antizipation der Gefahren und aktive Prozessgestaltung | 2 | 1 | 2 |
| Erweiterung des QS-Konzepts | 2 | 2 | 4 | Antizipation der Gefahren und ggf. Beschaffung von Prüftechnik, Antizipation von Qualitätssicherungsmethoden | 2 | 1 | 2 |
| Erweiterung der Zertifizierung | 3 | 1 | 3 | Kontaktaufnahme zur Zertifizierungsgesellschaft | 3 | 1 | 3 |

Legende

EWS = Eintrittswahrscheinlichkeit

sehr wahrscheinlich = 3

wahrscheinlich = 2

nicht zu erwarten = 1

TA = Tragweite der Auswirkung

sehr hoch bis hoch = 3

mittel = 2

eher gering = 1

R 1/2 = Risiko vor und nach Maßnahmenergreifung

7–9 = hoch

4–6 = mittel

1–3 = gering